jeweils Aufgabe des Tages/der Woche:

17.4. Datenbankmodell besprechen

24.4. Datenbank aufsetzen

1.5. Tweet-API kennen

8.5. Kurzlinks auflösen können, Webseiten parsen und in DB speichern

15.5. Stemming-Algorithmen besprechen

22.5. Textstatistik

29.5. Rankingmethoden besprechen

5.6. Suchfunktion + Frontend

12.6. Puffer

19.6. Präsentation vorbereiten, Folien erstellen, Sprecher bestimmen

26.6. Endpräsentation

Aufgaben in Arbeit:

bis 17.4.:

- Twitter kennenlernen, Ideen, welche Mechanismen für Suche verwendet werden können (alle)

- Informatiker nach Repository fragen (Sarah)

- Tweet-API anschauen (Sarah)

- Übersichtsplan der Meilensteine erstellen (Steffen)

- schauen, wie man die Kurzlinks auflöst (Steffen)